## Slide 1
아키텍처정의
마이크로서비스 도출
Back-End설계
Front-End설계
CI/CD
(build/deploy)
시연/회고
Back-End 구현
Front-End 구현
아키텍처정의서
Context Map
Domain Model
Data Model
API 설계
UI설계
UI구현 Test
API 구현 Test
프로젝트 기획
(요구사항분석)
프로젝트 기획서
요구사항 정의서(User Story,Product Backlog)
WBS(Wrok Breakdown Structure)
NF
F
Sprint#
SW SDLC
Notes: 방법론 (Methodology) – 프로세스 / 산출물 / 경험론(패턴,…)
SDLC(softeware development life cycle)
요구사항분석 –(f) 시스템분석/설계 - 구현 - 테스트 - 배포 – 운영 – 유지보수 - 폐기
-(nf) 아키텍처설계

## Slide 2
Scrum & XP

## Slide 3
애자일(Agile) 경로 수행 절차
1
Planning(계획) 스테이지
스테이지
관리
프로토타입 개발
데이터 분석
및 모델설계
개발계획수립
Planning종료
S/W아키텍처 분석 및 설계
표준정의
2
Iteration1~N(반복) 스테이지
반복개발&릴리즈
스테이지 관리
유저스토리
상세화
개발/단위테스트
S/W아키텍처정련
데이타베이스정련
회고
Iteration N
종료
제3자 테스트
4
Transitoin 스테이지
3
Iteration 통합 스테이지
스테이지
관리
교육 개발
전개준비
승인 테스트
설치 및 이양
감독 및 지원
스테이지 관리
Iteration 통합
종료
통합 테스트
시스템 테스트
유저스토리작성
및 정련

## Slide 4
Domain Modeling(ORMapping)
유저스토리
Backlog리스트
UI설계
API설계
논리ERD
도메인정의서
코드정의서
물리ERD
테이블정의서
인덱스정의서
SW아키텍처설계서
데이타베이스설계서
통합테스트결과서
시스템테스트결과서
단위테스트결과서
총괄테스트계획서
사용자지침서
운영자지침서
설치확인서
승인테스트결과서
개발가이드
개발환경구성가이드
TDD가이드
CI가이드(빌드가이드포함)
회고 가이드
스크럼미팅 가이드
애자일 가이드
회고록
데이터전환계획서
데이터전환매핑정의서
전개계획서
반복개발계획서
요구사항추적매트릭스
소스
옵션
필수
핵심
리스크관리대장
이슈관리대장
결함관리대장
체크리스트
전개
Iteration 1 ~ N
Planning
Iteration 통합
애자일(Agile) 주요 산출물

## Slide 5
서비스 흐름도를 이용한 업무프로세스 이해
예) 주문시스템

## Slide 6
서비스 분해를 이용한 서비스 이해
예) 주문시스템
User Story 작성
서비스흐름과 분해를 이용해 서비스 내용 작성
내용에는 서비스의 [주요흐름]과 [예외흐름]이나 [선택 흐름] 등을 적고 [입력][출력] 데이터에 대한 내용과 서비스를 사용하는 [사용자]에
대한 내용을 상세히 명시하는게 도움됨

## Slide 7
아키텍처 설계

## Slide 8
WBS 작성

## Slide 9
Data Modeling(Domain Modeling)
Account Service

## Slide 10
UI 설계
wireframe
[pageid] Home>roomlist

## Slide 11
API 설계